Приложение № 3

к инвестиционной Программе

МУПВ «Спецзавод № 1» по

модернизации основного

оборудования,  используемого

для утилизации бытовых отходов

Расчет необходимых для реализации Программы финансовых потребностей с разбивкой по направлениям работ, срокам реализации и источникам финансирования (без НДС)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели реализации мероприятий Программы, шт. |  |  |  |  |  | Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы (без НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Модернизация приводов колосниковых решеток отлов | компл. | повышение надежности, ремонтно-пригодности, экономичности | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 3 288 | 240 | 764 | 1 100 | 1 184 | - |
| 2. | Автоматизация Технологического оборудования | компл. | повышение надежности, безопасности эксплуатации оборудования, улучшение условий труда | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 1 802 | - | - | - | 780 | 1 022 |
| 3. | Строительство нового участка Паропровода МУПВ «Спецзавод № 1» | м | сокращение непроизводитель- ных потерь | 100 | - | 55 | 45 |  |  | 2 100 | - | 406 | 1121 | 287 | 286 |
| 4. | Внедрение частотных преобразователей на электро-приводы | шт. | экономия энергоресурсов, повышение надежности, снижение аварийности | 27 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 1 713 | 73 | 150 | 156 | 171 | 1 163 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5. | Повышение безопасных условий труда – установка газоанализатора ПДК СО | компл. | безопасность труда эксплуатационного персонала | 1 | 1 | - | - |  |  | 87 | 87 | - | - | - | - |
| Всего инвестиций, в т.ч.: - собственные средства (амортизация) - надбавка к тарифу на утилизацию ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 990 2 270 6 720 | 400 - 400 | 1 320 - 1 320 | 2 377 710 1 667 | 2 422 755 1 667 | 2 471 805 1 666 |